# 소프트웨어 개발 용역 계약서

발주자 (주)달램 (이하 "갑")과 수급자 박수민 (이하 "을")은 다음과 같이 계약을 체결한다.

## 제1조 (목적)

본 계약은 갑이 을에게 위탁하는 "달램 예약 웹앱" 개발 용역의 범위와 대가, 권리·의무를 정함을 목적으로 한다.

## 제2조 (과업의 범위)

과업의 범위는 별첨 제안서 및 요구사항 정의서에 기재된 내용으로 한다. 문서에 기재되지 않은 사항은 과업 범위에 포함되지 않는다.

## 제3조 (납기)

납품일은 2026년 9월 30일로 한다. 일정 변경은 상호 합의한 경우에 한한다.

## 제4조 (대금)

| 구분 | 금액 | 지급 시기 |
| --- | --- | --- |
| 계약금 | 3,600,000원 | 계약 체결 후 7일 이내 |
| 중도금 | 4,800,000원 | 중간 산출물 인수 후 |
| 잔금 | 3,600,000원 | 최종 검수 완료 후 |

## 제5조 (과업 변경)

과업 범위를 변경할 경우 변경 내용과 대가를 서면으로 합의한 후 착수한다. 서면 합의 없이 수행된 추가 작업에 대하여 을은 이행 의무를 지지 않는다.

## 제6조 (하자 보수)

을은 최종 검수 완료일로부터 3개월간 하자 보수를 수행한다. 단, 과업 범위 밖의 기능 추가는 하자 보수에 해당하지 않는다.