# 달램 예약 웹앱 킥오프 회의록

일시: 2026-06-12 14:00 ~ 15:20 · 장소: 달램 회의실

참석: 박서연(달램 대표), 이민준(달램 운영), 박수민(개발)

## 1. 일정

9월 30일 납품, 오픈 행사는 10월 첫째 주로 잡는 것으로 논의. 오픈 전 2주는 검수 기간으로 비워 둔다.

## 2. 결정 사항

| 번호 | 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 예약 슬롯은 30분 단위로 확정 | 달램 |
| 2 | 취소 정책은 기존 안(24시간 전 무료) 유지, 운영 후 재논의 | 달램 |
| 3 | 알림톡 발송 프로필 심사는 달램 채널 계정에서 진행 | 달램 |
| 4 | 주간 진행 공유는 슬랙 #dallem-개발 채널에서 | 공통 |

## 3. 미결 사항

· 노쇼 처리 방식 — 운영 데이터를 두 달 정도 본 뒤 결정하기로 함

· 관리자 통계 화면의 지표 항목 — 달램 쪽에서 정리해 전달