# 달램 예약 웹앱 개발 제안서

작성: 박수민 (프리랜서 개발) · 수신: (주)달램 박서연 대표

## 1. 제안 배경

현재 예약은 전화와 인스타그램 DM으로 받고 있어, 중복 예약과 노쇼를 운영자가 수기로 확인하고 있습니다. 예약·결제·정산을 한 화면에서 처리할 수 있는 웹앱을 제안드립니다.

## 2. 개발 범위

| 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 예약 | 공간별 예약 생성·조회·취소 | 30분 단위 |
| 결제 | PG 연동 결제, 전액 환불 | 부분 환불 미포함 |
| 알림 | 알림톡 우선, 실패 시 문자 대체 |  |
| 정산 | 월별 정산 배치와 리포트 |  |
| 관리자 | 예약 현황, 통계 화면 |  |

## 3. 정책

## 3.1 예약 정책

예약은 이용 시각 기준 최소 1시간 전까지 생성할 수 있으며, 동일 시간대 중복 예약은 허용하지 않는다.

## 3.2 예약 취소

예약 24시간 전까지 무료 취소 가능. 이후 취소는 운영 정책에 따른다.

※ 취소 시점별 차등 수수료, 노쇼 자동 차감은 본 제안 범위에 포함되지 않습니다.

## 4. 일정과 금액

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 개발 기간 | 착수일로부터 16주 |
| 납품일 | 2026년 9월 30일 |
| 개발 금액 | 12,000,000원 (VAT 별도) |
| 하자 보수 | 납품 후 3개월 |